## Slide 1
Septiembre 2020
Voto Electrónico por Internet para Mexicanos Residentes en el Extranjero
Informe segundo simulacro

## Slide 2
Contenido
Objetivo y alcance
Resultados del simulacro
Comparativo entre el primer y segundo simulacro
Resultados de la encuesta de satisfacción
Aspectos de mejora

## Slide 3: Objetivo y alcance

## Slide 4
Objetivo
Replicar en su totalidad la operación del SIVEI para la votación de las y los ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero.
A fin de verificar el funcionamiento y la usabilidad del Sistema, así como ratificar los procesos y procedimientos que componen el modelo operativo establecido para el mismo.

## Slide 5
Alcance | Simulacro de votación
Se llevó a cabo el Simulacro de 11 elecciones:
  Gubernatura: Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
  Diputación migrante: Ciudad de México
  Diputación de representación proporcional: Jalisco
La oferta electoral fue proporcionada por los OPL de cada entidad que en su mayoría correspondieron al último PEL.

## Slide 6
La lista de participantes contó con 2,111 ciudadanas(nos) del: INE, OPL de cada entidad, Partidos Políticos, Secretaría de Relaciones Exteriores y organizaciones de la sociedad civil.
Alcance | Simulacro de votación
462 connacionales registrados en la Lista de participantes, desde 69 países.

## Slide 7
Alcance | Programa de operación
Fecha | Actividad
27 de julio al 06 de agosto de 2020 | Conformación de la Lista de participantes para el simulacro de votación.
06 al 08 de agosto de 2020 | Generación y envío de la información de acceso al SIVEI y el manual de usuario y oferta electoral.
10 de agosto de 2020 | Actos protocolarios de Configuración de las elecciones, Creación de la llave criptográfica y Apertura del SIVEI. Inicio automático del periodo de votación a las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.
14 de agosto de 2020 | Cierre automático del periodo de votación a las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Acto protocolario de Cómputo y generación de resultados.

## Slide 8: Resultados del Simulacro

## Slide 9
Resultados del Simulacro
De la Lista de participantes 1,328 ciudadanas(nos) emitieron su voto, representando una participación ciudadana del 62.90%
Chart: Participación ciudadana en el segundo simulacro de votación 2020
| Ciudadanos registrados en la Lista Nominal | Ciudadanos que emitieron su voto | Ciudadanos que no participaron
 | 2111 | 1328 | 783

## Slide 10
Resultados del Simulacro
Elección | Participantes | Votos emitidos | % de votación
Gubernaturas |  |  | 
BCS | 180 | 129 | 71.67%
CHIH | 180 | 102 | 56.67%
COL | 180 | 132 | 73.33%
GRO | 180 | 124 | 68.89%
MICH | 179 | 128 | 71.51%
NAY | 180 | 115 | 63.89%
QRO | 180 | 95 | 52.78%
SLP | 179 | 114 | 63.69%
ZAC | 180 | 97 | 53.89%
Diputación Migrante |  |  | 
CDMX | 313 | 174 | 55.59%
Diputación de Representación Proporcional |  |  | 
JAL | 180 | 118 | 65.56%
Total | 2111 | 1328 | 62.90%
Participación por Entidad:

## Slide 11: Comparativo entre el primero y segundo simulacro

## Slide 12
Comparativo entre el primer y segundo simulacro
Características | Primer simulacro | Segundo simulacro
Participantes | 1,009 | 2,111
Participantes en el extranjero | 302 | 462
Países participantes | 16 | 69
Votos emitidos | 683 | 1,328
Porcentaje de participación | 67.7% | 62.9%

## Slide 13: Resultados de la encuesta de satisfacción

## Slide 14
Encuesta de satisfacción
969 ciudadanas(nos) respondieron la encuesta de satisfacción, representando una participación del 72.97%.
Chart: Participación ciudadana en la encuesta del simulacro
| Ciudadanos registrados en la Lista de Participantes que emitieron su voto | Ciudadanos que respondieron la encuesta | Ciudadanos que no respondieron la encuesta
 | 1328 | 969 | 359

## Slide 15
Encuesta de satisfacción | Resultados
El 29% de las y los participantes indicaron que el SIVEI supera sus expectativas y el 68% consideró que resuelve sus necesidades.
El 77% indicó que la navegación en el SIVEI es buena y el 21% opinó que es regular.
El 90% mencionó que el manual de usuario si le fue de utilidad.

## Slide 16
Encuesta de satisfacción | Resultados
El 32% indicó que el grado de satisfacción al utilizar el SIVEI fue excelente, 57% opinó que fue bueno y 9% regular.
El 64% indicó que el SIVEI proporciona mucha confianza y el 31% una confianza regular.