Avances de los Organismos Públicos Locales en la implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos Electorales Locales 2023-2024

Octubre 2023

Octubre 2023

Avances de los Organismos Públicos Locales en la implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos Electorales Locales 2023-2024

Presentación	3

Remisión de la evidencia documental en materia del PREP	4

Detalle de los entregables remitidos por los OPL	12

Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las activades del PREP.	16

Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP	19

Plan de trabajo para el diseño, implementación y operación del PREP	20

Informe del mes de septiembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP	20

Plan de trabajo y calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del COTAPREP	22

Documento por el que se determina que el diseño, implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL, o con el apoyo de un tercero.	22

Avances de la Estrategia de seguimiento y asesoría a los PREP locales	24

Remisión de la lista de entregables y fechas máximas de ejecución y remisión en materia del PREP	24

Remisión del formato del Plan de trabajo para el diseño, implementación y operación del PREP	24

Remisión del formato del Informe mensual sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP	25

Remisión del Manual de Operación del Comité Técnico Asesor del PREP y Anexos	25

Asuntos relevantes	26

Atención de consultas y planteamientos	26

Documentación adicional remitida por los OPL	28

# Presentación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de acuerdo a lo establecido en los artículos 4, párrafos 1 y 2; 6, párrafo 2; 44, párrafo 1, incisos ee) y gg); y 219, párrafo 2 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con las atribuciones de aprobar y expedir los reglamentos y lineamientos para los Procesos Electorales Locales y Federales, así como aprobar la suscripción de convenios con los Organismos Públicos Locales (OPL) para la organización de los comicios en las entidades federativas.

Conforme a lo anterior, el 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE aprobó, mediante el Acuerdo INE/CG661/2016, el Reglamento de Elecciones (RE) y sus anexos, con el objetivo de regular los aspectos generales que rigen el desarrollo de cualquier tipo de Proceso Electoral, entre ellos los relativos al diseño, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Por su parte, el 29 de noviembre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG825/2022, el Consejo General del INE aprobó las modificaciones al RE en materia del PREP, así como a su Anexo 13 relativo a los Lineamientos del PREP y al Anexo 18.5 referente a la Estructura de los archivos CSV para el tratamiento de la base de datos del Programa. En este sentido, el Reglamento referido establece, en su artículo 354, numeral 1, que el INE dará seguimiento puntual y sistemático a los trabajos de diseño, implementación y operación del PREP que lleven a cabo los OPL.

Derivado de lo anterior, el presente informe da cuenta de las actividades de seguimiento y asesoría realizadas por la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) en materia del PREP, para los Procesos Electorales Locales (PEL) 2023-2024 durante el periodo que comprende del 13 de julio al 20 de octubre de 2023, tomando como fecha de inicio la recepción del primer entregable en materia del PREP por parte de los OPL en el marco de los Procesos Electorales Locales 2023-2024, mismo que corresponde al Acuerdo por el que se informa la instalación de la Comisión que da seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP, por parte del OPL de Guerrero.

En esta tesitura, en el primer apartado se sintetiza el avance de las actividades de implementación de los OPL en relación con sus Programas, a partir de la información remitida de conformidad con lo establecido en el numeral 33 del Anexo 13 del RE.

El segundo apartado aborda el detalle de los entregables que, en materia del PREP, remitieron los 32 OPL en el marco de los PEL 2023-2024 indicando las principales observaciones derivadas del análisis que realiza la Unidad.

En el tercer apartado se informa sobre los avances de las actividades realizadas con base en la Estrategia de seguimiento y asesoría a la implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos Electorales Locales 2023-2024.

Finalmente, en el cuarto apartado, se incluyen los asuntos relevantes adicionales que tuvieron lugar durante el periodo reportado y que son sustantivos en el desarrollo de las actividades de los PREP de los OPL.

# Remisión de la evidencia documental en materia del PREP

De acuerdo con lo establecido en el artículo 339 del RE y el numeral 33 de su Anexo 13, relativo a los Lineamientos del PREP, para los PEL 2023-2024, los OPL deberán remitir al Instituto 54 entregables clave que permitirán identificar los principales avances en relación con el diseño, implementación y operación de los PREP.

Cabe mencionar que, a partir de la documentación remitida por los OPL, se realiza un análisis con dos objetivos principales; el primero, verificar que las actividades planeadas en materia del PREP se realicen conforme a lo establecido en la norma; el segundo, emitir observaciones y recomendaciones que puedan robustecer los trabajos realizados por los OPL.

Por lo anterior, durante el mes de septiembre de 2023, los 32 OPL con PEL 2023-2024 debieron remitir al Instituto la siguiente documentación:

- Acuerdo por el que se informa la instalación de la Comisión que da seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP (7 de septiembre).

- Acuerdo por el que se designa o ratifica la instancia interna responsable de coordinar el PREP (7 de septiembre).

Asimismo, al 20 de octubre de 2023, fecha de corte del presente informe, los OPL de las 32 entidades debieron remitir al INE los tres entregables correspondientes al mes en curso:

- Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP) (2 de octubre).

- Plan de trabajo para la implementación del PREP (2 de octubre).

- Informe del mes de septiembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP (5 de octubre).

En la siguiente tabla se presenta el resumen del cumplimiento de los OPL en el envío de los entregables referidos:

Tabla 1. Resumen de entregables remitidos por los OPL durante el periodo reportado

| Entidad | Entregables |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| Aguascalientes |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Baja California |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Baja California Sur |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Campeche |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Coahuila |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Colima |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Chiapas |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Chihuahua |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Ciudad de México |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Durango |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Guanajuato |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Guerrero |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Hidalgo |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Jalisco |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Estado de México |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Michoacán |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Morelos |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Nayarit |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Nuevo León |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Oaxaca |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Puebla |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Querétaro |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Quintana Roo |  |  |  |  |  | 5/5 |
| San Luis Potosí |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Sinaloa |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Sonora |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Tabasco |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Tamaulipas |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Tlaxcala |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Veracruz |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Yucatán |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Zacatecas |  |  |  |  |  | 5/5 |
| Total | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 160/160 |

|  | Remitido sin observaciones |
| --- | --- |
|  | Remitido con observaciones |
|  | Remitido con observaciones atendidas |
|  | En proceso de revisión |
|  | No remitido o no cumplió con los requisitos |
|  | No ha sido remitido, pero no ha vencido el plazo |
|  | No debe ser remitido |

Respecto a los entregables remitidos por los OPL durante el periodo reportado, como puede observarse en la Tabla 1, se informa lo siguiente:

- Entregable 1. Acuerdo por el que se informa la instalación de la Comisión que da seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP, tal como puede observarse, los 32 OPL remitieron en tiempo el Acuerdo correspondiente y no se emitieron observaciones, el detalle de la información sustantiva se incluye en el apartado específico relativo a ese entregable en el presente informe.

- Entregable 2. Acuerdo por el que se designa o ratifica la instancia interna responsable de coordinar el PREP, respecto a este entregable, al igual que en el caso anterior, fue remitido en tiempo por los OPL de las 32 entidades, es de resaltar que en 5 de los casos (Colima, Guerrero, Morelos, Quintana Roo y Sonora) se emitieron observaciones mismas que, al corte del informe, habían sido atendidas.

- Entregable 3. En lo referente al Proyecto de Acuerdo de integración del COTAPREP, tal como se aprecia en la Tabla 1, el entregable fue remitido por los OPL de las 32 entidades, en este sentido, en 3 de los casos (Michoacán, Nuevo León y Querétaro) no se emitieron observaciones, respecto a los 29 casos restantes en el apartado correspondiente del presente informe se incluye la información sustantiva de las observaciones emitidas; por otra parte, es de resaltar que, al corte del informe, los OPL de Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán remitieron una segunda iteración del entregable, derivado de las cuales se pudo verificar la atención de las observaciones emitidas; en el resto de los casos se enviará un oficio recordatorio a fin de que se remita la atención a las observaciones emitidas.

- Entregable 4. Por lo que respecta al Plan de trabajo para la implementación del PREP, se recibieron los 32 entregables esperados, derivado del análisis realizado, en 2 de los casos (Estado de México y Zacatecas) no se emitieron observaciones. Por otra parte, es de resaltar que, al corte del informe, los OPL de Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz remitieron una segunda iteración del entregable, derivado de las cuales se pudo verificar la atención de las observaciones emitidas. Por lo que refiere a los 20 OPL restantes, la atención a las observaciones emitidas se verificará cuando se reciba la versión final del entregable.

- Entregable 5. En cuanto al Informe del mes de septiembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP, éste fue remitido por los 32 OPL, resaltando que en 16 de los casos (Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) no se emitieron observaciones; por otra parte, al corte del informe, los OPL de Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas ya habían remitido una segunda iteración en la cual se pudo verificar la atención de las observaciones.

Ahora bien, en la Tabla 2 se muestra el avance de los OPL tomando en cuenta el envío acumulado de los entregables. En este sentido, en la columna "Avance acumulado a la fecha de corte", se presenta el porcentaje de avance de los Organismos tomando como base los documentos que debieron remitir al Instituto en el periodo referido; por lo anterior, puede observarse que, a la fecha de corte del informe, 20 OPL tienen un avance acumulado del 100%, es decir, remitieron todos los entregables esperados. Es importante señalar que, en el caso de Estado de México, si bien el Organismo remitió con anticipación el “Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP” y el “Plan de trabajo para la implementación del PREP”, derivado de que al corte del informe la fecha límite de remisión ya había fenecido no se observa un avance superior al esperado.

Por lo que respecta a los 12 Organismos restantes, tienen un avance superior al 100%, el detalle de los entregables remitidos con anticipación se presenta en la siguiente tabla:

| Entregable remitido con anticipación | OPL |
| --- | --- |
| Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | Estado de México, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas (el entregable fue remitido en septiembre y corresponde al mes de octubre) |
| Plan de trabajo para la implementación del PREP | Estado de México, Querétaro y Zacatecas (el entregable fue remitido en septiembre y corresponde al mes de octubre) |
| Versión final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | Durango, Nayarit, Nuevo León |
| Plan de trabajo y calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo del Comité Técnico Asesor del PREP con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | Querétaro y Oaxaca (fecha límite 7 de noviembre) |
| Documento por el que se determina que el diseño, implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL, o con el apoyo de un tercero. | Baja California, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas (fecha límite 7 de diciembre) |
| Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en el diseño, implementación y operación del PREP, así como su anexo técnico. | Guerrero |

Asimismo, en la columna “Avance global a la fecha de corte”, se muestra el avance porcentual de los 32 OPL considerando los 54 entregables que deben remitir durante todo el PEL 2023-2024. En virtud de lo anterior, es importante señalar que al 20 de octubre el avance global esperado es de 9.26% considerando los 5 entregables que los OPL debieron remitir al Instituto. En este sentido, también resaltan los casos de los 12 OPL antes mencionados que remitieron entregables anticipadamente, por lo que tienen un avance global de superior al esperado.

Tabla 2. Resumen del avance acumulado por OPL al 20 de octubre

| OPL | Total esperados | Remitidos |  |  | Desfasados plazo vencido | Por entregar | Avance acumulado a la fecha de corte | Avance global a la fecha de corte 9.26% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | En tiempo | Con desfase | Anticipados |  |  |  |  |
| Aguascalientes | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Baja California | 54 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48 | 120% | 11.11% |
| Baja California Sur | 54 | 4 | 1 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Campeche | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Coahuila | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Colima | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Chiapas | 54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Chihuahua | 54 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48 | 120% | 11.11% |
| Ciudad de México | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Durango | 54 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48 | 120% | 11.11% |
| Guanajuato | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Guerrero | 54 | 5 | 0 | 3 | 0 | 46 | 160% | 14.81% |
| Hidalgo | 54 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48 | 120% | 11.11% |
| Jalisco | 54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Estado de México | 54 | 3 | 0 | 2 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Michoacán | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Morelos | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Nayarit | 54 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48 | 120% | 11.11% |
| Nuevo León | 54 | 4 | 0 | 3 | 0 | 47 | 140% | 12.96% |
| Oaxaca | 54 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48 | 120% | 11.11% |
| Puebla | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Querétaro | 54 | 5 | 0 | 2 | 0 | 47 | 140% | 12.96% |
| Quintana Roo | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| San Luis Potosí | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Sinaloa | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Sonora | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Tabasco | 54 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48 | 120% | 11.11% |
| Tamaulipas | 54 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48 | 120% | 11.11% |
| Tlaxcala | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Veracruz | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Yucatán | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100% | 9.26% |
| Zacatecas | 54 | 3 | 0 | 3 | 0 | 48 | 120% | 11.11% |

*Estatus de los entregables:

Total esperados: es el número de actividades que deben ser implementadas e informadas por el OPL de acuerdo con la normatividad.

Remitidos:

- En tiempo: Entregables que han sido recibidos dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de Elecciones.

- Con desfase: Entregables que han sido recibidos fuera de los plazos establecidos en el Reglamento de Elecciones.

- Anticipados: Entregables que han sido remitidos por los OPL previo a la fecha establecida en la normatividad.

Desfasados plazo vencido: son los entregables que no han sido remitidos y que ya debieron ser notificados al Instituto, según lo dispuesto en la norma.

Por entregar (plazo vigente): son aquellas actividades que aún no se ejecutan debido a que la fecha de realización es posterior a la fecha de corte del informe.

Porcentajes de avance: muestra el porcentaje de avance de las actividades que se llevan a cabo, respecto al total de actividades programadas, el 100% se debe alcanzar al finalizar el proceso electoral.

*Estatus de los entregables:

Total esperados: es el número de actividades que deben ser implementadas e informadas por el OPL de acuerdo con la normatividad.

Remitidos:

- En tiempo: Entregables que han sido recibidos dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de Elecciones.

- Con desfase: Entregables que han sido recibidos fuera de los plazos establecidos en el Reglamento de Elecciones.

- Anticipados: Entregables que han sido remitidos por los OPL previo a la fecha establecida en la normatividad.

Desfasados plazo vencido: son los entregables que no han sido remitidos y que ya debieron ser notificados al Instituto, según lo dispuesto en la norma.

Por entregar (plazo vigente): son aquellas actividades que aún no se ejecutan debido a que la fecha de realización es posterior a la fecha de corte del informe.

Porcentajes de avance: muestra el porcentaje de avance de las actividades que se llevan a cabo, respecto al total de actividades programadas, el 100% se debe alcanzar al finalizar el proceso electoral.

|  | Alcanzó el porcentaje esperado |
| --- | --- |
|  | No alcanzó el porcentaje esperado |
|  | Alcanzó un porcentaje superior al esperado |

Finalmente, por lo que respecta a los OPL de Baja California Sur, Chiapas y Jalisco, remitieron entregables con desfase, en los 3 casos, al día siguiente de la fecha límite de envío; en el caso de Baja California Sur el entregable remitido con desfase corresponde al Plan de trabajo para la implementación del PREP; por su parte los Organismos de Chiapas y Jalisco remitieron con desfase el Plan de trabajo para la implementación del PREP y el Proyecto de Acuerdo de integración del COTAPREP.

Gráfica 1. Resumen del avance acumulado por OPL al 20 de octubre

# Detalle de los entregables remitidos por los OPL

A continuación, se presenta el detalle derivado del análisis realizado por la UTSI a los entregables remitidos por los OPL de las 32 entidades federativas durante el mes de septiembre conforme a lo siguiente:

- Acuerdo por el que se informa la instalación de la Comisión que da seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP.

- Acuerdo por el que se designa o ratifica la instancia interna responsable de coordinar el PREP.

Del mismo modo, se da cuenta del detalle de los entregables relativos al mes de octubre mismos que se refieren a:

- Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP.

- Plan de trabajo para la implementación del PREP.

- Informe del mes de septiembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP.

Por otra parte, a fin de presentar con precisión el avance de las actividades de los OPL en la materia, se incluye la información con la que a la fecha se cuenta relativa a los entregables remitidos anticipadamente por los OPL de Durango, Nuevo León y Nayarit, el cual corresponde a:

- Versión final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP.

Asimismo, por lo que respecta a los OPL de Oaxaca y Querétaro remitieron anticipadamente:

- Plan de trabajo y calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del Comité Técnico Asesor del PREP.

Por su parte los OPL de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas; salvo el caso de Oaxaca, el entregable corresponde a:

- Documento por el que se determina que el diseño, implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL, o con el apoyo de un tercero.

En tanto, el OPL de Guerrero, remitió anticipadamente el entregable correspondiente a:

- Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en el diseño, implementación y operación del PREP, así como su anexo técnico.

Acuerdo por el que se informa la instalación de la Comisión que da seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP

En relación con este punto los 32 OPL remitieron al Instituto el entregable referido; sin embargo, en relación con las consideraciones emitidas por esta Unidad y enviadas a los OPL, es importante señalar lo siguiente:

- Baja California.

- Si bien en una primera remisión el OPL había informado que la Comisión de Procesos Electorales era la encargada de dar seguimiento a las actividades del PREP; posteriormente informó que, derivado de las modificaciones a su Reglamento Interior, aprobadas por su Órgano Superior de Dirección el 14 de septiembre, se le asignaron las atribuciones para el seguimiento del PREP a la Comisión Especial de Innovación Tecnológica.

- Guanajuato.

- Informó que la Comisión de Organización Electoral será el órgano colegiado al que se le reporten los avances de los trabajos de diseño, implementación y operación del PREP para el PEL 2023-2024, hasta en tanto se integre e instale la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, en diciembre de 2023. Al respecto, se solicitó al OPL remitan el Acuerdo por el que se apruebe su integración, una vez que sea aprobado.

- En este sentido el OPL remitió el Acuerdo CGIEEG/062/2023 por el cual la Comisión de Organización Electoral se fusionará con la de Cultura Política y Electoral a fin de integrar la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, que entrará en funciones el 1° de diciembre de 2023.

- Derivado de la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 147/2023 que invalidó el decreto 205 de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, el OPL informó que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral entrará en funciones el 23 de octubre de la presente anualidad.

- Oaxaca.

- Toda vez que designó de manera temporal a la Comisión Permanente de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes, para que dé seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP, hasta en tanto se realice la renovación de las Comisiones Permanentes y Temporales del OPL y se designe a la Comisión Temporal de Seguimiento del PREP para el PEL 2023-2024. Al respecto, se solicitó al OPL remitan el Acuerdo por el que se apruebe su integración, una vez que sea aprobado.

- San Luis Potosí.

- Informó que la Comisión Permanente de Organización Electoral dará seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP en tanto se integra la Comisión de Capacitación y Organización Electoral en el mes de octubre de la presente anualidad. Al respecto, se solicitó que remitan el Acuerdo por el que se aprueba su integración, una vez que sea aprobado.

- Veracruz.

- Informó que la Comisión Especial de Sistemas Informáticos será la encargada del seguimiento e implementación del PREP durante el ejercicio 2023. Al respecto, esta Unidad solicitó al OPL que remita el Acuerdo por el que se apruebe la integración de la Comisión que dará seguimiento al PREP durante el 2024, una vez que sea aprobado.

- Chiapas.

  - Informó que derivado de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad en Materia Electoral, el Congreso del estado de Chiapas emitió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Chiapas, por lo que se integró la Comisión Permanente de Innovación Tecnológica, la cual retomará las actividades y trabajos que se encuentren en trámite de la entonces Comisión Provisional de Innovación Tecnológica y Atención al PREP. En este sentido, no se omite señalar que en cuanto a la integración de la nueva Comisión Permanente son las mismas personas que integraban la Comisión Provisional.

Tabla 3. Detalle de la Comisión que dará seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP en cada entidad

| Entidad | Comisión |
| --- | --- |
| Aguascalientes | Comisión Permanente de Tecnologías e Innovación |
| Baja California | Comisión Especial de Innovación Tecnológica |
| Baja California Sur | Comisión Temporal de Seguimiento de los Sistemas Informáticos |
| Campeche | Comisión de Implementación y Seguimiento de Sistemas Informáticos |
| Coahuila | Comisión Temporal de Innovación Electoral |
| Colima | Comisión Temporal de Seguimiento a la Implementación y Operación del PREP para el Proceso Electoral Local 2023-2024 |
| Chiapas | Comisión Provisional de Innovación Tecnológica (desde el 9 de junio del presente año) / Comisión Permanente de Innovación Tecnológica (en funciones a partir del 29 de septiembre) |
| Chihuahua | Comisión Temporal para el seguimiento de las actividades del PREP |
| Ciudad de México | Comité Especial que dará Seguimiento a los Programas y Procedimientos acordados por el Consejo General para Recabar y Difundir Tendencias y Resultados Preliminares Electorales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 |
| Durango | Comisión Temporal del PREP |
| Guanajuato | Comisión de Organización Electoral Comisión (eventual desde el 4 de septiembre) / de Capacitación y Organización Electoral (en funciones a partir del 23 de octubre) |
| Guerrero | Comisión Especial de Seguimiento, Implementación y Operación del PREP |
| Hidalgo | Comisión Especial del PREP |
| Jalisco | Comisión de Informática y Uso de Tecnologías |
| Estado de México | Comisión Especial para la Atención del PREP |
| Michoacán | Comisión Temporal para la atención del PREP |
| Morelos | Comisión Ejecutiva Temporal para el Desarrollo de Actividades del PREP |
| Nayarit | Comisión Temporal del PREP |
| Nuevo León | Comisión Temporal del PREP |
| Oaxaca | Comisión Permanente de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes (eventual hasta el 8 de noviembre) |
| Puebla | Comisión Especial Responsable de dar seguimiento al PREP |
| Querétaro | Comisión Transitoria del PREP |
| Quintana Roo | Comisión Temporal encargada de dar seguimiento a los informes de los trabajos de implementación y operación del PREP del PEL 2024 |
| San Luis Potosí | Comisión Permanente de Organización Electoral (eventual hasta octubre) / Comisión de Capacitación y Organización Electoral (se instala en el mes de octubre) |
| Sinaloa | Comisión de Innovación Tecnológica |
| Sonora | Comisión Temporal del PREP |
| Tabasco | Comisión Temporal del PREP |
| Tamaulipas | Comisión Especial de Seguimiento a la implementación y operación del PREP |
| Tlaxcala | Comisión de Seguimiento de Sistemas Informáticos |
| Veracruz | Comisión Especial de Sistemas Informáticos (eventual hasta diciembre de 2023) |
| Yucatán | Comisión Temporal de Sistemas Informáticos y PREP |
| Zacatecas | Comisión Permanente de Sistemas Informáticos |

## Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las activades del PREP.

En relación con este entregable, como se ha señalado, las 32 entidades con PEL 2023-2024 han remitido los entregables esperados. En 23 casos se identificó la designación de la instancia interna, mientras que en 9 OPL se trató de una ratificación – Aguascalientes, Baja California, Colima, Durango, Guanajuato, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas – a través de un Acuerdo aprobado por el Órgano Superior de Dirección de los OPL, conforme a lo establecido en la norma.

Del análisis efectuado a los Acuerdos remitidos, se observó que 28 de los OPL designaron a sus respectivas áreas de informática como instancia interna, 2 – Puebla y Tlaxcala - designaron a sus áreas de organización electoral en conjunto con su área informática. Finalmente, el OPL de Morelos optó por designar a la Secretaría Ejecutiva y, en el caso de Michoacán, se designó al área de organización electoral.

La siguiente tabla muestra el detalle de las designaciones / ratificaciones aprobadas:

Tabla 4. Detalle de la designación / ratificación de la instancia interna

| Entidad | Instancia interna designada / ratificada |
| --- | --- |
| Aguascalientes | Coordinación de Informática |
| Baja California | Coordinación de Informática y Estadística Electoral |
| Baja California Sur | Unidad de Cómputo y Servicios informáticos |
| Campeche | Unidad de Tecnologías, Sistemas y Cómputo |
| Coahuila | Dirección Ejecutiva de Innovación e Informática |
| Colima | Dirección de Sistemas |
| Chiapas | Unidad Técnica de Servicios Informáticos |
| Chihuahua | Dirección de Sistemas |
| Ciudad de México | Unidad Técnica de Servicios informáticos |
| Durango | Unidad Técnica de Cómputo |
| Guanajuato | Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones |
| Guerrero | Dirección General de Informática y Sistemas |
| Hidalgo | Unidad Técnica de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| Jalisco | Dirección de Informática |
| Estado de México | Unidad de informática y Estadística |
| Michoacán | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral |
| Morelos | Secretaría Ejecutiva |
| Nayarit | Unidad Técnica de Informática y Estadística |
| Nuevo León | Unidad de Tecnología y Sistemas |
| Oaxaca | Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación |
| Puebla | Coordinación de informática de la Dirección Administrativa y la Dirección de Organización |
| Querétaro | Dirección de Tecnologías de la Información |
| Quintana Roo | Unidad Técnica de Informática y Estadística |
| San Luis Potosí | Dirección de Sistemas |
| Sinaloa | Área de Sistemas Informáticos |
| Sonora | Unidad de Informática |
| Tabasco | Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| Tamaulipas | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| Tlaxcala | Dirección de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica, y el Área Técnica de Informática |
| Veracruz | Unidad Técnica de Servicios Informáticos |
| Yucatán | Unidad de Tecnologías de la Información |
| Zacatecas | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos |

A continuación, se presenta un gráfico que permite ilustrar con mayor claridad la designación / ratificación de instancias internas en el conjunto de los OPL:

Gráfica 2. Detalle de las áreas designadas como instancia interna

En relación con las observaciones emitidas y enviadas a los OPL, es importante señalar lo siguiente:

- Colima.

- Se solicitó al OPL señalar expresamente en su Acuerdo la designación o ratificación de la instancia interna, puesto que en los puntos de acuerdo solo se hacía referencia a la figura de “Coordinador de desarrollo de las actividades del PREP”.

- Guerrero.

- No obstante que en el Acuerdo se señaló la designación de la Dirección de Informática y Sistemas del OPL como la instancia interna responsable de coordinar la implementación, operación y difusión del PREP, se observó que era necesario que se indicara el cargo de la persona responsable de coordinar el desarrollo de dichas actividades.

- Morelos.

- Toda vez que se designó a la Comisión Ejecutiva Temporal para el Desarrollo de las Actividades del PREP como instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa, se observó que esta no podía fungir al mismo tiempo como instancia interna ya que se contrapone con las propias responsabilidades de dicha figura. Al respecto, a fin de atender dicha observación, el Órgano Superior de Dirección del OPL aprobó, mediante Acuerdo, la designación de su Secretaría Ejecutiva como instancia interna encargada de coordinar las actividades del PREP, con base en las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior del OPL.

- Quintana Roo.

- Se observó al OPL que era necesario que se indicara el cargo de la persona responsable del área designada como instancia interna, se estableciera la temporalidad de su actuación relativa a las actividades inherentes al PREP, y se mencionaran sus atribuciones.

- Sonora.

  - Se observó la necesidad de señalar el cargo de la persona responsable del área designada como instancia interna encargada de coordinar las actividades del PREP.

A la fecha del corte del presente informe, todos los OPL a los cuales se les remitieron observaciones enviaron nuevamente el Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las activades del PREP, derivado de ello, se verificó que se atendieron las observaciones y no se generaron adicionales.

## Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP

Como puede observarse en la Tabla 1 los OPL de las 32 entidades remitieron al Instituto el Proyecto de Acuerdo de Integración del COTAPREP; en este sentido, en 3 de los casos (Michoacán, Nuevo León y Querétaro) no se emitieron observaciones, ya que derivado del análisis realizado al Proyecto y las síntesis curriculares remitidas por los Organismos se observó que éstos cumplían con los requisitos establecidos en la norma.

Por otra parte, en 3 casos (Colima, Durango, Zacatecas) si bien los perfiles de las personas candidatas remitidos por los OPL cumplen con lo establecido en la norma, con fundamento en el artículo 345, numeral 3 del RE, se recomendó a los OPL procurar la renovación parcial del Comité.

En otros 6 casos (Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala) los Organismos no remitieron las síntesis curriculares de las personas candidatas a integrar el COTAPREP, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento en cuanto al número de integrantes, tiempo y tipo de experiencia en las materias de investigación de operaciones, estadística y/o ciencia de datos, tecnologías de la información y comunicaciones y ciencia política.

Por lo que respecta a los 20 casos restantes (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán), se solicitó a los OPL fortalecer alguna de las síntesis curriculares remitidas a fin de profundizar en las actividades que permitan comprobar la experiencia en alguna de las materias establecidas en la norma o bien incluir los periodos de trabajo para verificar los años de experiencia.

Es importante señalar que, al corte del informe, 12 OPL (Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán) remitieron por segunda ocasión el Proyecto de Acuerdo a partir de lo cual se verificó la atención a las observaciones emitidas y no se generaron adicionales. Por lo que refiere a Sinaloa el OPL remitió una segunda iteración del entregable, la cual, al corte del informe estaba en periodo de revisión. En el resto de los casos, se estará pendiente del envío de la versión final para verificar dicha atención.

## Plan de trabajo para el diseño, implementación y operación del PREP

En lo que respecta a este punto, los 32 Organismos remitieron el Plan de trabajo para el diseño, implementación y operación del PREP emitido por la instancia interna; en este sentido, es importante mencionar que en 2 casos (Estado de México y Zacatecas), no se emitieron observaciones ya que, de acuerdo con lo observado, el contenido de los planes de trabajo permite identificar los hitos principales de las actividades en materia del PREP.

En los 30 casos restantes, en términos generales, se remitieron observaciones con la finalidad de que dichos documentos contemplen de forma integral las actividades asociadas al PREP, más allá de la remisión de los entregables al INE, establecidos en la norma. En este sentido, se observó lo siguiente:

- Integrar las actividades concernientes al, en su caso, desarrollo y entrega de los módulos del sistema informático (digitalización, captura, verificación, y publicación) además del módulo para la digitalización de las actas desde las casillas.

- Incluir las actividades relacionadas con los principales procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios asociados al PREP.

- Incluir las actividades relativas a la contratación y capacitación del personal.

- Integrar las actividades asociadas al desarrollo de la auditoría, así como la emisión de los principales entregables en la materia.

Es importante mencionar que, al corte del informe, 10 OPL (Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz) remitieron por segunda ocasión el Plan de Trabajo a partir de lo cual se verificó la atención a las observaciones emitidas y no se generaron adicionales. Por lo que refiere a Guanajuato, el OPL remitió una segunda iteración del entregable, la cual, al corte del informe estaba en periodo de revisión. En el resto de los casos, se estará pendiente del envío de la versión final para verificar dicha atención.

## Informe del mes de septiembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP

En relación con los informes del mes de septiembre se recibieron los 32 entregables esperados, en 16 de los casos (Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas), derivado del análisis realizado a la información contenida, no se emitieron observaciones.

Por lo que respecta a los 16 casos restantes, en términos generales, se solicitó a los OPL fortalecer los informes homologando la información presentada con los avances esperados plasmados en el Plan de Trabajo del PREP.

Respecto a los OPL a los cuales se les remitieron observaciones, en 6 de los casos (Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas) remitieron por segunda ocasión el informe a partir de lo cual se verificó la atención a las observaciones emitidas y no se generaron adicionales.

## Versión final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP.

A la fecha del corte del informe los OPL de Durango, Nayarit y Nuevo León remitieron la Versión final del Acuerdo de integración del COTAPREP. Al respecto, derivado del análisis realizado a dicho entregable no se emitieron observaciones toda vez que, en el caso de Nuevo León la información correspondía con la versión preliminar, a la cual no se generaron observaciones. Por su parte, en el caso de Durango, la versión final correspondía con la versión remitida por el OPL en la segunda iteración en la cual se verificó la atención de las observaciones emitidas. Finalmente, en el caso de Nayarit se observó que en la versión final el OPL atendió correctamente las observaciones generadas a la versión preliminar.

En este sentido, en los siguientes esquemas se presenta, la referencia de los acrónimos de las áreas de experiencia y posteriormente un resumen de la integración del Comité de acuerdo con la información remitida por los OPL:

Esquema 1. Acrónimos de las áreas de experiencia

| TIC | IO | ECD | CP |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Investigación de Operaciones | Estadística y/o Ciencia de Datos | Ciencia Política |

Tabla 5. Integración de los COTAPREP

| Entidad | Personas integrantes | Área |
| --- | --- | --- |
| Durango | Dra. Alejandra del Carmen Arreola Delgado | ECD/IO |
|  | Dr. Martín Gallardo García | CP |
|  | Lic. José Luis Bautista Cabrera | TIC |
| Nayarit | Mtra. Mónica Sánchez González | ECD e IO |
|  | Mtro. Rigoberto Deras Morales | CP |
|  | Mtro. Raúl Bonilla Alejo | TIC |
| Nuevo León | Dra. Valeria Paola González Dueñez | ECD y TIC |
|  | Dra. Patricia Teresa Fernández Guajardo | CP |
|  | Mtro. César Virgilio Orozco Rodríguez | ECD e IO |
|  | Mtro. Enrique San Vicente Contreras | TIC y CP |
|  | Dr. Ghassan Khawati Jamal | ECD y TIC |

## Plan de trabajo y calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del COTAPREP

A la fecha de corte del informe, los OPL de Oaxaca y Querétaro remitieron anticipadamente el entregable referido. En el caso de Oaxaca, se remitió una observación al OPL solicitando incluir en el mes de noviembre la realización de una sesión ordinaria del Comité y una reunión formal de trabajo del COTAPREP con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes; por lo que respecta a Querétaro, no se emitieron observaciones derivadas del análisis realizado.

En términos generales se observó que en los documentos incluyeron los elementos establecidos en la norma, ya que se contemplan, como parte de los puntos de las sesiones, los aspectos más importantes del diseño, implementación y operación del PREP tales como: la discusión del proceso técnico operativo, el análisis de tiempos de procesamiento de actas en los CATD y, en su caso, CCV, la revisión del prototipo navegable del sitio de publicación y base de datos, así como el análisis de los Planes de seguridad y continuidad.

## Documento por el que se determina que el diseño, implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL, o con el apoyo de un tercero.

Por lo que se refiere a este entregable, como se señaló previamente, 10 OPL remitieron anticipadamente el documento por el que se determina el esquema que se adoptará para el diseño, implementación y operación del PREP. En este sentido, en 6 casos (Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas) se informó que llevarán a cabo las actividades directamente, es decir, haciendo uso de una herramienta informática propia y administrando y coordinando directamente los recursos, tanto humanos, materiales, y financieros asociados a la operación del Programa.

Por lo que respecta a los cuatro casos restantes, el OPL de Guerrero informó que las actividades en materia de PREP se llevarán a cabo bajo un esquema híbrido, es decir, que el OPL utilizará el sistema informático y el personal operativo con los que cuenta; sin embargo, requerirá el apoyo de un ente especializado con el objetivo de llevar a cabo una actualización de dicho sistema y contar con su acompañamiento durante su implementación y operación.

Por su parte Baja California, Hidalgo y Nayarit determinaron que se auxiliarán de un tercero para llevar a cabo el diseño, la implementación y operación del PREP, toda vez que no cuenta con la infraestructura tecnológica, ni con los recursos humanos y materiales necesarios.

Tabla 6. Detalle de la determinación del esquema de diseño, implementación y operación del PREP

| Entidad | Esquema |
| --- | --- |
| Baja California | A través de un tercero |
| Chihuahua | Directamente por el OPL |
| Guerrero | Híbrido – Con apoyo de un ente especializado para la actualización del sistema informático del PREP del OPL |
| Nayarit | A través de un tercero |
| Hidalgo | A través de un tercero |
| Nuevo León | Directamente por el OPL |
| Querétaro | Directamente por el OPL |
| Tabasco | Directamente por el OPL |
| Tamaulipas | Directamente por el OPL |
| Zacatecas | Directamente por el OPL |

En relación con este tema, es necesario mencionar que para los casos en que los OPL determinen diseñar, implementar y operar el PREP en un esquema híbrido o con el apoyo de un tercero, la definición de la institución o empresa que les apoyará será a través del instrumento jurídico que celebren, mismo que, conforme a la norma, deberá remitirse al Instituto en versión proyecto en el mes de enero y la versión final en el mes de febrero de 2024, por lo que dicha información se incluirá en los informes de avance correspondientes.

Por otra parte, es de reiterar que, a la fecha de corte del informe, la fecha límite para que los OPL remitan al Instituto el “Documento por el que se determina que el diseño, implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL, o con el apoyo de un tercero” no ha fenecido.

## Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en el diseño, implementación y operación del PREP, así como su anexo técnico.

A la fecha del corte del informe el OPL de Guerrero remitió la versión final del instrumento jurídico celebrado con la empresa Informática Electoral S.C., a fin de llevar a cabo la actualización y desarrollo de nuevos componentes del sistema informático del PREP. Al respecto, derivado del análisis realizado, se emitió la siguiente observación:

- En el Anexo Técnico, si bien se incluye la información relativa al desarrollo de los nuevos componentes del sistema informático y el fortalecimiento de la seguridad informática, no se precisan las actividades relacionadas con la actualización y/o desarrollo de los módulos de digitalización de las Actas desde las casillas, recopilación, captura, verificación y publicación de imágenes.

# Avances de la Estrategia de seguimiento y asesoría a los PREP locales

El 18 de septiembre, en el marco de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral la UTSI presentó la “Estrategia de seguimiento y asesoría a la implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos Electorales Locales 2023-2024”, cuyo objetivo es establecer las bases generales de planeación y ejecución de las actividades de seguimiento y asesoría que llevará a cabo en materia del PREP, con apoyo del personal de las Juntas Locales en cada entidad, en el marco de los PEL 2023-2024; lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 354 del RE y tomando como base los puntos de mejora identificados durante los PEL 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023.

Al respecto, en el periodo reportado en el presente informe se llevaron a cabo las siguientes actividades:

## Remisión de la lista de entregables y fechas máximas de ejecución y remisión en materia del PREP

Con la finalidad de que los 32 OPL con Proceso Electoral Local 2023-2024 cuenten con un panorama claro de los plazos en los cuales deberán ejecutar las actividades referentes al PREP así como los plazos en los que deberán ejecutar y  remitir al Instituto los distintos entregables en materia del PREP, se elaboró y remitió en el mes de agosto a los 32 Organismos la “Lista de entregables y fechas máximas de ejecución y remisión” considerando los plazos establecidos en el numeral 33 del Anexo 13 del RE.

## Remisión del formato del Plan de trabajo para el diseño, implementación y operación del PREP

De acuerdo a lo establecido en el artículo 338, numeral 4 del RE, la instancia interna deberá elaborar un Plan de Trabajo para el diseño, la implementación y operación del PREP, que contemple los requisitos mínimos establecidos por el INE; el cual deberá ser revisado previamente en las reuniones formales de trabajo del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), con las representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas independientes, en las cuales podrán participar las y los Consejeros Electorales, o quien les represente.

Asimismo, con base en lo señalado en el numeral 33, entregable 6 del Anexo 13 del RE, dicho Plan deberá ser remitido, al menos, 8 meses antes del día de la Jornada Electoral. Adicionalmente, este deberá ser revisado por el COTAPREP, en la primera reunión formal de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes, y deberá ser remitido al menos, 6 meses antes del día de la Jornada Electoral.

En ese sentido, se elaboró y remitió en el mes de septiembre a los 32 OPL el formato “Plan de Trabajo para el diseño, la implementación y operación del PREP” con la finalidad de que sirva como base para la planeación y calendarización de la totalidad de las actividades asociadas al PREP que se lleven a cabo a lo largo PEL 2023-2024. Por otro lado, este formato también servirá de base para reportar el avance de las actividades que se integran en los informes mensuales en materia del PREP que los OPL remiten al Instituto.

## Remisión del formato del Informe mensual sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP

El numeral 33, entregable 3 del Anexo 13 del RE, establece que los OPL deberán remitir al Instituto, a partir de 9 meses antes del día de la Jornada Electoral y dentro de los primeros 5 días del mes posterior al que se reporta, informes mensuales sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP, previa aprobación por la instancia interna encargada de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP. Por lo anterior, esta Unidad Técnica actualizó el formato de “Informe mensual sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP”, el cual tiene como objetivo servir de base para construir mes con mes un documento en el que se asienten los avances en todas las actividades ejecutadas en la materia y difundirlo entre las personas involucradas en el seguimiento.

## Remisión del Manual de Operación del Comité Técnico Asesor del PREP y Anexos

El artículo 340, numeral 1 del RE establece que el Instituto y los OPL deberán integrar, en el ámbito de su competencia, a más tardar siete meses antes de la fecha de la Jornada Electoral respectiva, un Comité Técnico Asesor que brinde asesoría técnica en materia del PREP. Por tal motivo, se actualizó y remitió a los OPL el Manual señalado que tiene como finalidad contribuir en la organización de las actividades relacionadas con los COTAPREP, de tal manera que se optimicen la asesoría y seguimiento al diseño, la implementación y operación de los PREP locales. El manual condensa los aspectos normativos relacionados con el COTAPREP, así como recomendaciones y mejores prácticas derivadas de la experiencia propia del Instituto y del seguimiento que se realiza a los PREP de las elecciones locales.

# Asuntos relevantes

## Atención de consultas y planteamientos

Consultas

Son las dudas emitidas por los OPL que fueron fundamentadas en el artículo 37 del RE.

- Estado de México. Fecha de asignación a la UTSI: 6 de octubre de 2023. Respuesta: 17 de octubre de 2023. Realizó una consulta respecto a los dispositivos móviles y aplicativos que utilizarán las y los SEL y CAEL para el Proceso Electoral Local 2023-2024. En respuesta, se informó que de conformidad con el Proyecto de Anexo Técnico Número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el INE y el OPL y con el apartado “VII9.3 referente al PREP” del Programa de Asistencia Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral la digitalización de las Actas PREP desde las casillas estará a cargo de las y los CAEL quienes deberán utilizar los dispositivos móviles aprovisionados por el OPL del Estado de México, asimismo se le señaló que los aplicativos que utilizarán las y los CAE y SE no serán instalados en los dispositivos móviles de las y los CAEL y SEL puesto que el OPL es el responsable de garantizar y proveer a las y los CAEL y SEL las herramientas necesarias para realizar idóneamente sus actividades de Asistencia Electoral en campo.

- Querétaro. Fecha de asignación a la UTSI: 6 de octubre de 2023. Realizó una consulta vinculada con el Proceso Técnico Operativo y el diseño de Actas de Escrutinio y Cómputo (AEC). Al respecto, el IEEQ plantea realizar una prueba piloto, mediante el uso de la Inteligencia artificial aplicada al PREP; consistente en un proceso de reconocimiento automatizado de los datos asentados en las AEC de un porcentaje mínimo de casillas. Para dar respuesta puntual a su consulta, se convocó al OPL a una reunión conjunta entre la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) y la UTSI el día 13 de octubre de 2023. Derivado de dicha reunión, se determinó responder formalmente a la consulta referida de conformidad a lo establecido en el artículo 37, numeral 2, inciso e) del Reglamento de Elecciones.  Por lo que la respuesta a la consulta será conocida y aprobada por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral en la sesión del 27 de octubre de 2023.

Planteamientos

Son las dudas emitidas por los OPL que no fueron fundamentadas en el artículo 37 del RE.

- Hidalgo. Fecha de asignación a la UTSI: 19 de octubre de 2023. Respuesta: 19 de octubre de 2023.  Realizó un planteamiento respecto a la viabilidad de que su Órgano Superior de Dirección (OSD) apruebe el Acuerdo que propone relativo al Programa de Trabajo de la Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 2023-2024. En respuesta esta Unidad señaló que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, fracción II del Código Electoral del Estado de Hidalgo, es atribución del OSD del IEEH aprobar y expedir los reglamentos, programas, lineamientos y demás disposiciones para la consecución de los fines de dicho Instituto.

- Tabasco. Fecha de asignación a la UTSI: 18 de agosto de 2023. Respuesta: 23 de agosto de 2023. Realizó un planteamiento en el cual se solicitó a la UTSI información respecto al “Arte y especificaciones de la bolsa o sobre para los resultados preliminares (Bolsa PREPET), que se integra en el paquete electoral del IEPC Tabasco”. En respuesta, se informó que queda a deferencia del OPL determinar las características de la bolsa PREP que implementará, toda vez que esta no forma parte de la documentación electoral descrita en el RE o su Anexo 4.1. En respuesta esta Unidad remitió el plano de la bolsa que el INE utilizó en el Proceso Federal Electoral 2020-2021.

- Tamaulipas. Fecha de asignación a la UTSI: 25 de septiembre de 2023. Respuesta: 26 de septiembre de 2023. Realizó un planteamiento por medio del cual solicitó apoyo a fin de verificar en las bases de datos del INE el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 341, numeral 1, incisos c), d), y f) del RE, de las personas aspirantes a integrar el COTAPREP del Instituto Electoral de Tamaulipas. En respuesta, se informó que la validación del cumplimiento de los perfiles de las personas candidatas a integrar el COTAPREP recae en la instancia interna responsable de coordinar las actividades del PREP designada en cada OPL. Lo anterior, de conformidad con el artículo 341, numeral 2 del RE.

- Querétaro. Fecha de asignación a la UTSI: 6 de septiembre de 2023. Respuesta: 7 de septiembre de 2023. Realizó un planteamiento respecto a las especificaciones técnicas “bolsa PREP”. En respuesta, se informó que queda a deferencia del OPL determinar las características de la bolsa PREP que implementará, puesto que esta no forma parte de la documentación electoral descrita en el RE o su Anexo 4.1. En respuesta, esta Unidad remitió el plano de la bolsa que el INE utilizó en el Proceso Federal Electoral 2020-2021.

- 32 OPL. Fecha de remisión por parte de la UTSI: Derivado de los dos planteamientos antes mencionados, respecto a las características y especificaciones técnicas de la bolsa PREP, esta Unidad remitió a los 32 OPL, mediante oficio INE/UTSI/2682/2023, el plano de la bolsa que el INE utilizará en el Proceso Electoral Federal 2023-2024, lo anterior con la finalidad de que pueda servir como referencia a los OPL con Proceso Electoral Local 2023-2024 en la determinación de su propio diseño.

## Documentación adicional remitida por los OPL

De acuerdo con lo establecido en el numeral 33, entregable 34 del Anexo 13 del RE, cualquier otro documento que el OPL haya emitido en relación con el diseño, implementación y operación del PREP se deberá informar dentro de los 5 días posteriores a que se haya emitido.

En esta tesitura, el OPL de Chiapas remitió el Acuerdo de la Comisión Provisional de Innovación Tecnológica y Atención del PREP por el que se aprobó el Plan de Trabajo y Calendario de Sesiones de la Comisión del PREP, así como la ruta de trabajo de dicha Comisión para la implementación y operación del PREP. Al respecto, no se emitieron consideraciones.

Por su parte, el OPL de Hidalgo envió el proyecto de Acuerdo que propone la Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales Preliminares (CEPREP) al Pleno del Consejo General, relativo al Programa de Trabajo de la CEPREP para el Proceso Electoral Local 2023-2024, así como el Programa de Trabajo referido. Al respecto, esta Unidad consideró necesario que el IEEH integre en el Programa de Trabajo en comento la actividad relativa a la aprobación del Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con el diseño, implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso, CCV, previo a la aprobación por parte del OSD del OPL, a fin de dar cumplimiento a la facultades y obligaciones conferidas a la CEPREP, así como a lo establecido en el artículo 339, numeral 1, inciso g) del RE y en el numeral 33, entregable 13 de dicho RE.

Asimismo, Nayarit envió el Acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba el Programa de Trabajo de la Comisión Temporal del PREP para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, así como su anexo, mismo que corresponde al Programa referido. Al respecto dicha documentación se encuentra en proceso de análisis.

De igual manera, el OPL de Querétaro remitió el documento elaborado por la Dirección de Tecnologías de la Información a través del cual se da cuenta de la validación del cumplimiento de los requisitos de las personas propuestas para integrar el COTAPREP. Al respecto, se informó que con la información proporcionada no era posible constatar la experiencia de las personas candidatas a integrar el COTAPREP, con base en lo establecido en el artículo 341, numerales 1 y 4 del RE. En este sentido, el OPL envío la documentación soporte de las personas propuestas para integrar el COTAPREP, por lo que se atendieron las observaciones previamente enviadas y no se generaron adicionales.

Finalmente, el OPL de Tamaulipas envió el informe del mes de agosto sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP. En esta tesitura, informó que el diseño, implementación y operación del Programa lo realizará directamente el OPL. Al respecto no se generaron observaciones.

El informe fue presentado en la Primera Reunión del Grupo de Trabajo en materia de Sistemas Informáticos de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE), realizada el martes 17 de octubre, con fecha de corte del 13 de julio al 10 de octubre de 2023; sin embargo, se llevó a cabo la actualización de la información al 20 de octubre de 2023 para su presentación en la sesión de la CCOE del 27 de octubre de 2023.

El listado completo de entregables que deberán ser remitidos por los OPL al INE se encuentra en el Anexo 1 del presente Informe.

La tabla del acumulado de los entregables remitidos se incluye como Anexo 2 en el presente Informe.

Como se refirió previamente en el caso de Estado de México, si bien el Organismo remitió con anticipación el “Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP” y el “Plan de trabajo para la implementación del PREP”, derivado de que al corte del informe la fecha límite de remisión ya había fenecido no se observa un avance superior al esperado.

Los OPL de Estado México, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas remitieron con anticipación el “Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP”; no obstante, al corte del informe la fecha límite de remisión ya había fenecido.

Los OPL de Estado de México, Querétaro y Zacatecas remitieron con anticipación el Plan de trabajo para la implementación del PREP”; no obstante, al corte del informe la fecha límite de remisión ya había fenecido.